TERMO DE REFERÊNCIA

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO, INCLUÍDOS SUA NATUREZA, OS QUANTITATIVOS, O PRAZO DO CONTRATO E, SE FOR O CASO, A POSSIBILIDADE DE SUA PRORROGAÇÃO:

1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de engenharia, incluindo o fornecimento de materiais e mão de obra, necessários à execução de terraplenagem, microdrenagem, pavimentação com blocos de concreto intertravado (PVS) e sinalização horizontal e vertical nas Ruas Fernando Kich e Fredolino Tiggemann, na comunidade de Posses, Município de Paverama/RS, conforme especificações técnicas, projeto básico e demais documentos anexos ao processo.

1.2. O escopo da contratação abrange a execução de 258,53 metros de extensão viária nas duas ruas, sendo a Rua Fernando Kich com 138,78 metros e Rua Fredolino Tigemmann, com 147,75 metros, tendo como valor total estimado de R$ 482.677,73, conforme Planilha Orçamentária (PO) anexa.

1.3. Em caso de divergência entre as especificações deste Termo de Referência (TR), do Estudo Técnico Preliminar (ETP) ou do Edital, prevalecerão sempre as disposições previstas no Edital, conforme estabelecido pela legislação vigente.

1.4. Os serviços são classificados como serviços comuns de engenharia, em conformidade com o art. 6º, inciso XXXVIII, da Lei nº 14.133/2021, considerando sua natureza padronizável e a possibilidade de definição objetiva por meio de especificações técnicas usuais de mercado.

1.5. A licitação será realizada na modalidade Concorrência Pública, do tipo menor preço global, conforme arts. 28 a 31 da Lei nº 14.133/2021. O regime de execução adotado será o de empreitada por preço unitário, conforme previsto na referida lei.

1.6. O prazo para execução dos serviços será de até 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir da emissão da Ordem de Início pela Administração. Havendo justificativa fundamentada e aceita pela Contratante, poderá haver prorrogação do prazo contratual, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

1.7. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da contratada e a Administração Pública, sendo de exclusiva responsabilidade da contratada todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e securitários decorrentes da execução contratual.

1.8. A contratada deverá organizar previamente o planejamento logístico da obra, garantindo o acesso à área e a execução dos serviços com o menor impacto possível à comunidade local.

1.9. A adoção do Pavimento Intertravado de Concreto (PVS) justifica-se por suas vantagens técnicas, econômicas e ambientais:

I - Durabilidade e Resistência:

a) Alta resistência mecânica, adequada para o tráfego urbano local; e

b) Desempenho satisfatório frente a variações de carga e clima, com baixa suscetibilidade a trincas e deformações.

II - Manutenção e Reparos:

a) Facilidade de substituição apenas das peças danificadas, sem necessidade de intervenção em grandes áreas;

b) Menor custo de manutenção a médio e longo prazo, garantindo economia de recursos públicos.

III - Eficiência Ambiental e Drenagem:

a) Maior permeabilidade superficial em relação ao asfalto, colaborando para a absorção da água da chuva e reduzindo riscos de alagamento;

b) Atendimento a diretrizes de sustentabilidade e menor impacto ambiental.

IV - Qualidade da Superfície e Segurança:

a) Superfície regular e antiderrapante, aumentando a segurança dos pedestres e motoristas;

b) Redução de aquecimento da via em comparação ao asfalto, proporcionando mais conforto térmico ao entorno.

V - Custo-benefício e valorização urbana:

a) Investimento inicial competitivo com ótimo retorno ao longo da vida útil;

b) Melhoria da infraestrutura urbana, valorização imobiliária e incremento da qualidade de vida dos moradores.

1.9. Todas as especificações técnicas, planilhas orçamentárias, memoriais descritivos, cronogramas físico-financeiros e projetos complementares estão anexos ao processo e deverão ser rigorosamente observados pelas licitantes.

1.10. A contratada deverá cumprir todas as normas técnicas aplicáveis, normas ambientais vigentes (inclusive a Lei Municipal nº 1.984/2008), normas de segurança do trabalho e demais legislações correlatas, sob pena de responsabilização administrativa, civil e ambiental em caso de descumprimento.

1.11. A execução dos serviços será fiscalizada por profissionais designados pela Secretaria Municipal de Obras, que acompanharão o andamento da obra e terão acesso irrestrito às informações necessárias para garantir a qualidade e a conformidade da execução.

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO, QUE CONSISTE NA REFERÊNCIA AOS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES CORRESPONDENTES OU, QUANDO NÃO FOR POSSÍVEL DIVULGAR ESSES ESTUDOS, NO EXTRATO DAS PARTES QUE NÃO CONTIVEREM INFORMAÇÕES SIGILOSAS:

2.1. A estimativa de preços que fundamenta a presente contratação é precedida de planilha orçamentária, elaborada por Engenheiro responsável, acompanhada de memória de cálculo com a discriminação dos valores unitários estimados de todos os materiais e serviços aplicáveis, bem como projeto básico e plantas correspondentes.

2.2. A fundamentação decorre do Estudo Técnico Preliminar (ETP) elaborado pelo Setor de Compras do Município de Paverama, que identificou a necessidade de pavimentação com blocos de concreto intertravado (PVS) das Ruas Fernando Kich e Fredolino Tiggemann, ambas localizadas na comunidade de Posses.

2.3. O ETP apresenta diagnóstico das condições atuais das vias, destacando:

a) Desgaste e precariedade do leito viário: ausência de pavimentação adequada, resultando em dificuldades de tráfego, poeira excessiva no período de estiagem e formação de lama em períodos chuvosos.

b) Risco à segurança da população: a inexistência de pavimentação e drenagem adequada compromete a trafegabilidade, aumentando a probabilidade de acidentes e a deterioração da via.

c) Impactos sociais e comunitários: dificuldades de mobilidade para moradores, transporte escolar e serviços públicos, além de restrições ao deslocamento da população em direção ao centro urbano.

2.4. A contratação objetiva atender às seguintes demandas identificadas:

a) Mobilidade urbana: assegurar condições adequadas de tráfego para veículos e pedestres, garantindo maior fluidez e acessibilidade na comunidade.

b) Segurança viária: implantar pavimentação, microdrenagem e sinalização necessárias para reduzir riscos de acidentes e melhorar a qualidade da circulação.

c) Valorização comunitária: promover a melhoria da infraestrutura urbana, contribuindo para a qualidade de vida dos moradores e para o desenvolvimento ordenado do bairro.

2.5. Em consonância com o Art. 18 da Lei nº 14.133/2021, os Estudos Técnicos Preliminares que fundamentam esta contratação integram o presente Termo de Referência como apêndice, garantindo o cumprimento dos princípios de transparência, publicidade e planejamento na gestão pública.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO, CONSIDERADO TODO O CICLO DE VIDA DO OBJETO:

3.1. A solução proposta é a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação urbana nas Ruas Fernando Kich e Fredolino Tiggemann, localizadas na comunidade de Posses, bairro urbano do Município de Paverama. A contratação inclui:

a) Mão de Obra Qualificada: Profissionais habilitados para a execução das atividades previstas.

b) Equipamentos Adequados: Máquinas e equipamentos em perfeito estado de funcionamento, compatíveis com as necessidades da obra e em conformidade com as normas técnicas aplicáveis.

c) Fornecimento de Materiais: Todos os insumos necessários à execução da pavimentação, microdrenagem e sinalização, conforme especificações técnicas dos projetos.

d) Documentação Técnica: Todas as condições e especificações constam nos memoriais descritivos, planilhas orçamentárias, projetos executivos e demais documentos anexos, que deverão ser observados integralmente.

3.2. Os serviços a serem executados compreendem:

a) Terraplenagem: Escavação, compactação e nivelamento do solo, conforme projeto.

b) Pavimentação com Blocos de Concreto Intertravado (PVS): Assentamento sobre base e sub-base adequadas, garantindo durabilidade e estabilidade do pavimento.

c) Microdrenagem: Implantação de dispositivos de escoamento de águas pluviais, prevenindo alagamentos e aumentando a vida útil da pavimentação.

d) Sinalização Horizontal e Vertical: Pintura de faixas, instalação de placas e demais elementos de segurança viária, conforme o Código de Trânsito Brasileiro e normas do CONTRAN.

3.3. A solução foi concebida considerando todas as fases do ciclo de vida do objeto, visando eficiência, durabilidade e sustentabilidade:

3.3.1. Planejamento e Projeto: Levantamentos técnicos para embasar o projeto. Projetos executivos detalhados, com memoriais descritivos, especificações técnicas e cronogramas.

3.3.2. Execução da Obra: Mobilização de equipamentos e instalação de canteiro de obras. Execução rigorosa das etapas, com acompanhamento técnico e controle de qualidade. Adoção de medidas de segurança do trabalho e mitigação de transtornos à comunidade local.

3.3.3. Entrega e Recebimento: Testes e verificações finais dos serviços. Entrega de relatórios técnicos, plantas “as built” e demais documentos comprobatórios.

3.3.4. Operação e Manutenção: Garantia contratual, conforme prazos definidos em lei e edital. Orientações à Administração sobre práticas de conservação preventiva do pavimento intertravado.

3.3.5. Requalificação Futura: Sustentabilidade na escolha de materiais e métodos que permitam futuras intervenções de manutenção. Flexibilidade da solução, considerando eventuais ampliações ou adaptações futuras.

3.4. A contratada deverá observar as melhores práticas de engenharia, incluindo:

a) Normas Técnicas: Atendimento integral às normas da ABNT, DNIT e demais aplicáveis.

b) Controle de Qualidade: Implantação de plano de qualidade com registros e rastreabilidade dos materiais e serviços executados.

3.5. Segurança e Saúde no Trabalho:

a) Elaboração e cumprimento de programas de prevenção e segurança, compatíveis com o porte da obra.

b) Capacitação dos trabalhadores em segurança, uso adequado de EPIs e procedimentos emergenciais.

3.6. Comunicação e Transparência:

a) Relatórios periódicos à Administração sobre andamento, desafios e medidas adotadas.

b) Reuniões de acompanhamento para alinhamento entre contratada e contratante.

3.7. A execução da pavimentação deverá garantir perfeita integração com as vias adjacentes e demais infraestruturas existentes, evitando desníveis, descontinuidades ou prejuízos à mobilidade da comunidade.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:

4.1. A necessidade de contratação de empresa especializada para a prestação de serviços, incluindo o fornecimento de material e mão de obra para a execução de pavimentação com blocos de concreto intertravado, está detalhada no Estudo Técnico Preliminar (ETP) que embasa este Termo de Referência. O ETP destaca a importância da obra para a melhoria da infraestrutura viária do Município de Paverama, ressaltando benefícios como a segurança no trânsito, o desenvolvimento socioeconômico e a qualidade de vida dos moradores.

4.2. Não será permitida a subcontratação de quaisquer partes ou parcelas do objeto contratado. A empresa contratada deverá executar integralmente todos os serviços previstos neste Termo de Referência e no contrato, utilizando sua própria estrutura de mão de obra, equipamentos e materiais.

4.3. Será exigida da contratada a prestação de garantia contratual, nos termos dos artigos 96 a 98 da Lei nº 14.133/2021, observando-se:

Percentual: A garantia será equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

Modalidades Admitidas:

a) Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública;

b) Seguro-garantia; ou

c) Fiança bancária.

4.4. Prazos para apresentação da Garantia:

a) Seguro-Garantia: Em caso de opção pelo seguro-garantia, a contratada deverá apresentá-lo até a data de assinatura do contrato, conforme estabelece o artigo 98, §2º, da Lei nº 14.133/2021; ou

b) Caução e Fiança Bancária: A garantia, nas modalidades de caução em dinheiro ou títulos da dívida pública e fiança bancária, deverá ser prestada em até 5 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato.

4.5. O contrato especificará detalhadamente os aspectos da Garantia:

a) Condições para a execução da garantia pela Administração, em caso de inadimplemento contratual.

b) Procedimentos para restituição da garantia após o término do contrato e a ausência de pendências.

c) Circunstâncias que podem exigir o reforço ou a redução da garantia, em conformidade com eventuais aditivos contratuais.

4.6. As empresas interessadas poderão realizar visita técnica ao local de execução da obra para verificar in loco as condições existentes. A visita será:

a) Opcional, mas altamente recomendada para melhor compreensão do objeto;

b) Agendada conforme data a ser indicada no Edital; e

c) Acompanhada por um servidor designado, que fornecerá as informações necessárias e esclarecerá eventuais dúvidas.

4.7. Ao final da visita técnica, será emitido um Comprovante de Visita Técnica, que poderá ser anexado à documentação da proposta.

4.8. A proponente que optar por não realizar a visita técnica e vier a ser a vencedora não poderá alegar, como justificativa para se eximir das obrigações assumidas, o desconhecimento das condições e do grau de dificuldades existentes na execução dos serviços e fornecimento dos itens.

4.9. Independente da realização da visita técnica, a empresa deverá apresentar uma Declaração assinada pelo responsável técnico, atestando que:

a) Tem pleno conhecimento das condições do local da obra ou que realizou a vistoria correspondente;

b) Reconhece a viabilidade de cumprir integral e pontualmente todas as obrigações estabelecidas no presente Edital e em seus anexos; e

c) Verificou todos os materiais, ferramental e equipamentos necessários à execução da obra.

4.10. Prazos e Condições:

a) Conformidade com o Edital: As propostas deverão estar em total conformidade com as condições estabelecidas no Edital e neste Termo de Referência;

b) Responsabilidade Técnica: A empresa deverá comprovar sua capacidade técnica para a execução dos serviços, apresentando atestados de desempenho anterior e registros no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), conforme aplicável; e

c) Capacidade Operacional: A licitante deve dispor de recursos humanos e materiais necessários para a execução integral dos serviços, sem terceirização ou subcontratação.

4.11. As licitantes devem apresentar atestados de capacidade técnica que comprovem experiência prévia na execução de serviços similares, em quantitativos e complexidade compatíveis com o objeto da licitação, conforme estabelecido no Edital e em consonância com o artigo 67 da Lei nº 14.133/2021.

4.12. É obrigatório que as empresas estejam em situação regular perante:

a) Fazenda Federal, Estadual e Municipal;

b) Seguridade Social (INSS) e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); e

c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

4.13. As licitantes devem observar práticas de integridade e conformidade, em atendimento ao artigo 25, inciso IV, da Lei nº 14.133/2021, comprometendo-se a observar padrões éticos e legais na execução do contrato.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO, QUE CONSISTE NA DEFINIÇÃO DE COMO O CONTRATO DEVERÁ PRODUZIR OS RESULTADOS PRETENDIDOS DESDE O SEU INÍCIO ATÉ O SEU ENCERRAMENTO:

5.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

a) Início da Execução:

Ordem de Serviço: A execução dos serviços terá início imediato após a emissão da Ordem de Serviço pela Administração, a qual será emitida após a assinatura do contrato e prestação das garantias exigidas.

Reunião de Alinhamento: Antes do início efetivo dos trabalhos, será realizada uma reunião de alinhamento entre a contratada e a equipe técnica da Administração, com o objetivo de:

- Apresentar o cronograma físico-financeiro detalhado;

- Definir os pontos de contato e canais de comunicação;

- Esclarecer dúvidas referentes aos procedimentos operacionais e especificações técnicas; e

- Alinhar expectativas quanto aos padrões de qualidade, segurança e impactos ambientais.

b) Metodologia de Execução:

A contratada deverá seguir rigorosamente os métodos, rotinas, etapas, tecnologias, procedimentos, frequência e periodicidade de execução do trabalho previstos na Planilha Orçamentária, Memorial Descritivo e demais peças técnicas anexas a este Termo de Referência.

Planejamento Detalhado: A contratada deverá elaborar um Plano de Execução de Obra (PEO), contemplando todas as etapas, recursos humanos, equipamentos, materiais, cronogramas e indicadores de desempenho, o qual deverá ser submetido à aprovação da fiscalização.

5.2. Local e Horário da Prestação dos Serviços:

a) Locais de Execução: Os serviços serão executados na Localidade de Posses, nas seguintes vias:

- RUA FERNANDO KICH – Localização no Google Maps: https://maps.app.goo.gl/C1DuRzWEhntdb9sf8

- RUA FREDOLINO TIGGEMANN – Localização no Google Maps: https://maps.app.goo.gl/cM64FFRGvnSF6UmC7

b) Horário de Trabalho: A execução dos serviços deverá ocorrer em dias úteis, preferencialmente das 7h00 às 17h00, podendo haver flexibilização conforme necessidades da obra e mediante autorização prévia da Administração.

c) Adequação às Necessidades da Administração: Os trabalhos serão realizados de acordo com as necessidades e orientações da Administração, respeitando o cronograma aprovado.

d) Medição e Pagamento:

- Os pagamentos serão efetuados mensalmente, com base nos serviços efetivamente realizados, medidos e atestados pela fiscalização ou gestor do contrato.

- As medições seguirão as quantidades executadas conforme Boletins de Medição padronizados.

5.3. Conformidade com o Memorial Descritivo:

a) A execução contratual deverá observar integralmente as rotinas, especificações técnicas, normas e procedimentos constantes no Memorial Descritivo e demais documentos técnicos anexos.

b) Normas Técnicas: Deverão ser observadas todas as normas técnicas aplicáveis, tais como ABNT, DNIT, NRs de Segurança do Trabalho, entre outras pertinentes.

5.4. Recursos Necessários:

a) Materiais e Equipamentos:

A contratada é responsável por disponibilizar todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários para a perfeita execução dos serviços.

Os materiais empregados devem atender às especificações de qualidade estabelecidas no Manual de Metodologias e Conceitos da Caixa Econômica Federal, servindo como referência os itens do SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil).

Substituição de Materiais: Caso seja necessário, a contratada deverá promover a substituição de materiais, desde que previamente aprovados pela fiscalização e que atendam aos requisitos técnicos.

b) Mão de Obra:

A contratada deverá disponibilizar profissionais qualificados, em número suficiente para cumprir o cronograma estabelecido.

Responsável Técnico (RT): Deverá ser indicado um RT habilitado, que será o interlocutor junto à Administração.

5.5. Informações para Dimensionamento da Proposta:

a) Todas as informações relevantes para o dimensionamento da proposta e compreensão das características da demanda estão contidas no Projeto Executivo anexo.

b) O projeto inclui desenhos técnicos, especificações detalhadas, estudos geotécnicos, topográficos, entre outros.

5.6. O prazo de garantia contratual dos serviços será de 5 (cinco) anos, conforme estabelecido pelo artigo 618 do Código Civil Brasileiro.

5.7. A garantia abrange defeitos decorrentes de vícios construtivos, materiais ou execução inadequada. Em caso de constatação de defeitos, a contratada deverá proceder aos reparos necessários sem ônus para a Administração.

5.8. Encerramento do Contrato:

a) Após a conclusão dos serviços, será realizado o recebimento provisório, mediante verificação da conformidade dos trabalhos executados.

b) Decorrido o prazo de observação (120 dias), e não havendo pendências, será efetuado o recebimento definitivo, conforme disposto no artigo 140 da Lei nº 14.133/2021.

5.9. Devido às características do objeto, não serão necessários procedimentos específicos de transição.

5.10. A contratada deverá fornecer toda a documentação, incluindo atualizações nos projetos que reflitam eventuais alterações realizadas durante a execução.

5.11. A Administração designará um Gestor e um Fiscal de Contrato para acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços.

5.12. A contratada deverá:

a) Facilitar o acesso da fiscalização ao canteiro de obras e fornecer todas as informações solicitadas.

b) Cumprir as orientações e recomendações emitidas pela fiscalização.

5.13. Das observações relacionadas à Segurança, Saúde e Meio Ambiente:

a) A contratada deve cumprir rigorosamente as Normas Regulamentadoras (NRs) relativas à Segurança e Saúde no Trabalho.

b) Deverá ser elaborado um Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção (PCMAT) ou Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), conforme aplicável.

c) Adotar práticas sustentáveis, minimizando impactos ambientais.

d) Gerenciar adequadamente os resíduos gerados, atendendo às legislações ambientais vigentes.

5.14. Quanto ao aspecto da Comunicação e Relatórios:

a) A contratada deverá apresentar relatórios periódicos de avanço físico-financeiro, evidenciando o progresso dos serviços.

b) Comunicar imediatamente quaisquer fatos que possam comprometer o cumprimento do cronograma ou a qualidade dos trabalhos.

5.15. Eventuais alterações no escopo, prazos ou outras condições contratuais devem seguir os procedimentos estabelecidos na Lei nº 14.133/2021, especialmente nos artigos 124 a 129, mediante termos aditivos justificados.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO, QUE DESCREVE COMO A EXECUÇÃO DO OBJETO SERÁ ACOMPANHADA E FISCALIZADA PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE:

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as disposições da Lei nº 14.133/2021, respondendo cada parte pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato pela Administração, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, devendo tais circunstâncias ser formalizadas mediante termo aditivo, conforme previsto no artigo 124 da Lei nº 14.133/2021.

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir formalidade, admitindo-se o uso de mensagens eletrônicas certificadas para esse fim. É essencial manter registros dessas comunicações para assegurar a transparência e rastreabilidade das informações.

6.4. A Administração poderá convocar representantes da contratada para a adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato, visando prevenir ou sanar eventuais irregularidades na execução do contrato.

6.5. Após a assinatura do contrato, a Administração convocará o representante da contratada para uma reunião inicial, na qual será apresentado o Plano de Fiscalização contendo:

a) Detalhamento das obrigações contratuais.

b) Mecanismos e procedimentos de fiscalização e acompanhamento.

c) Estratégias para a execução do objeto.

d) Plano complementar de execução da contratada, quando aplicável.

e) Método de aferição dos resultados e indicadores de desempenho.

f) Sanções aplicáveis em caso de descumprimento contratual, conforme previsto na legislação.

6.6. A contratada deverá designar formalmente um preposto antes do início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado, em conformidade com o artigo 117, §3º, da Lei nº 14.133/2021.

6.7. O preposto da contratada deverá estar presente no local de execução do objeto durante todo o período de realização dos serviços, garantindo a interlocução com a fiscalização e a efetiva coordenação das atividades.

6.8. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por um ou mais fiscais designados, nos termos do artigo 117 da Lei nº 14.133/2021, competindo-lhes dirimir dúvidas que surgirem no curso da execução.

6.9. O Fiscal Técnico do contrato terá as seguintes atribuições:

6.9.1. Acompanhar a execução para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, assegurando os melhores resultados para a Administração.

6.9.2. Anotar no Histórico de Gerenciamento do Contrato todas as ocorrências relacionadas à execução, descrevendo o necessário para a regularização das faltas ou defeitos observados (artigo 117, §1º, da Lei nº 14.133/2021).

6.9.3. Emitir notificações para a correção de eventuais irregularidades, estabelecendo prazos para a adequação.

6.9.4. Informar ao Gestor do Contrato, em tempo hábil, situações que demandem decisões ou medidas que ultrapassem sua competência.

6.9.5. Comunicar imediatamente ao Gestor do Contrato quaisquer ocorrências que possam inviabilizar a execução nos prazos estabelecidos.

6.10. Atividades Específicas do Fiscal Técnico:

6.10.1. Verificar se os produtos e serviços entregues estão em conformidade com as disposições da Ordem de Serviço e seus anexos.

6.10.2. Avaliar se a carga horária e os recursos empregados são compatíveis com o objeto demandado, evitando sub ou superdimensionamentos.

6.10.3. Orientar a contratada sobre a documentação necessária para a efetivação dos pagamentos.

6.10.4. Comunicar oficialmente quaisquer alterações de escopo ou necessidades de complementação de serviços, seguindo os trâmites legais.

6.10.5. Exigir comunicação constante da contratada sobre incidentes, ocorrências ou necessidades técnicas indispensáveis à segurança e integridade da obra.

6.10.6. Elaborar mapeamento e zoneamento de demandas para otimizar o aproveitamento dos recursos públicos.

6.11. O Fiscal Administrativo será responsável por:

6.11.1. Verificar a manutenção das condições de habilitação da contratada.

6.11.2. Acompanhar aspectos financeiros do contrato, como empenho, pagamentos, garantias e formalização de apostilamentos e termos aditivos.

6.11.3. Solicitar documentos comprobatórios pertinentes, quando necessário.

6.11.4. Atuar tempestivamente na solução de problemas decorrentes do descumprimento das obrigações contratuais, reportando ao Gestor do Contrato situações que ultrapassem sua competência.

6.11.5. Auxiliar na verificação matemática da contabilização dos serviços efetivamente entregues.

6.12. O Gestor do Contrato terá as seguintes responsabilidades:

6.12.1. Coordenar a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização, mantendo registros formais da execução no Histórico de Gerenciamento do Contrato.

6.12.2. Acompanhar os registros realizados pelos fiscais, adotando medidas necessárias para a solução de eventuais problemas.

6.12.3. Verificar a necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da Administração, elaborando relatórios pertinentes.

6.12.4. Garantir a manutenção das condições de habilitação da contratada, auxiliando nos procedimentos de empenho e pagamento.

6.12.5. Emitir documento comprobatório da avaliação do cumprimento das obrigações assumidas pela contratada, com base em indicadores objetivos e eventuais penalidades aplicadas, conforme artigo 124, §1º, da Lei nº 14.133/2021.

6.12.6. Tomar providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão competente, conforme artigo 158 da Lei nº 14.133/2021.

6.12.7. Encaminhar a documentação pertinente ao setor de contabilidade para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização.

6.13. Comunicação de Ocorrências:

6.13.1. O Fiscal Técnico e o Fiscal Administrativo devem comunicar imediatamente ao Gestor do Contrato quaisquer ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nos prazos ou comprometer a qualidade dos serviços.

6.13.2. Situações que demandem decisões além da competência dos fiscais devem ser reportadas com brevidade para adoção das medidas cabíveis.

6.14. Do Registro e Documentação:

6.14.1. Todos os registros, comunicações, notificações, relatórios e demais documentos relacionados à execução do contrato devem ser arquivados no processo administrativo, garantindo a transparência e a rastreabilidade das ações.

6.14.2. O Histórico de Gerenciamento do Contrato servirá como instrumento de controle e documentação das atividades de fiscalização e gestão.

6.15. Compliance e Integridade:

6.15.1. A gestão e a fiscalização do contrato deverão assegurar o cumprimento dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

6.15.2. Devem ser observadas as diretrizes de integridade e compliance, prevenindo fraudes e atos ilícitos na execução contratual.

6.16. Eventuais conflitos ou divergências na execução do contrato deverão ser resolvidos de forma amigável, seguindo os procedimentos estabelecidos no contrato e na legislação. Persistindo o impasse, poderão ser adotadas medidas administrativas ou judiciais, conforme o caso.

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO:

7.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Medição de Resultado aprovados por órgãos competentes:

7.1.1. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. não produzir os resultados acordados;

7.1.1.2. deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

7.2. A aferição da execução contratual para fins de pagamento considerará os seguintes critérios:

7.2.1. Verificação técnica com análise detalhada da literatura técnica apresentada pela contratada.

7.2.2. Aferição das literaturas conforme relevância e peso na forma dos dados parametrizados através do Projeto Executivo com estimativa das quantidades, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte.

7.3. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, o Contratado apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, por meio de planilha e memória de cálculo detalhada.

7.3.1. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.3.2. O contratado também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso.

7.4. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei nº 14.133/2021).

7.4.1. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.

7.4.2. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico.

7.4.3. O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo.

7.4.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o ponto de vista técnico e administrativo.

7.4.5. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.4.6. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.

7.4.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não pr a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

7.4.8. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021)

7.4.9. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

7.4.10. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.5. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.6. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.6.1. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações;

7.6.2. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;

7.6.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas;

7.6.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização; e

7.6.5. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.

7.7. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.8. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

7.9. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

7.10. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período.

7.10.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.11. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissão;

c) os dados do contrato e do órgão contratante;

d) o período respectivo de execução do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.12. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante.

7.13. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

7.14. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até trinta dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa.

7.15. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, conforme legislação competente.

7.16. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

7.17. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.18. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.18.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.19. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR:

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade CONCORRÊNCIA, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO GLOBAL.

8.2. O fornecimento do objeto será de forma integral, seguindo o cronograma físico-financeiro.

8.3. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os requisitos, a serem especificados no Edital a ser elaborado pela Assessoria Jurídica:

a) Habilitação jurídica;

b) Habilitação fiscal, social e trabalhista;

c) Qualificação Econômico-Financeira; e

d) Qualificação Técnica.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO, ACOMPANHADAS DOS PREÇOS UNITÁRIOS REFERENCIAIS, DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHE DÃO SUPORTE, COM OS PARÂMETROS UTILIZADOS PARA A OBTENÇÃO DOS PREÇOS E PARA OS RESPECTIVOS CÁLCULOS, QUE DEVEM CONSTAR DE DOCUMENTO SEPARADO E CLASSIFICADO

9.1. O custo estimado total da contratação é de R$ 482.677,73 (quatrocentos e oitenta e dois mil, seiscentos e setenta e sete reais e setenta e três centavos), conforme custos unitários apostos na PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, peça anexa ao referido Termo de Referência.

9.2. A estimativa de custo levou em consideração o risco envolvido na contratação e sua alocação entre contratante e contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato.

9.3. A estimativa de preços foi elaborada com base em:

a) Planilha Orçamentária Detalhada: Desenvolvida por Engenheiro Civil contratado, utilizando referências atualizadas de custos, como o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) assegurando precisão nos valores estimados.

b) Memória de Cálculo: Acompanhada de documentação que discrimina valores unitários de materiais, mão de obra, equipamentos e serviços, permitindo transparência na composição dos custos.

c) Projetos Básicos e Plantas: Incluindo desenhos técnicos, especificações, cronogramas físico-financeiros e demais documentos necessários para a compreensão total do objeto.

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA:

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA, além das elencadas neste termo, serão definidas no Edital, bem como na minuta de contrato correspondente.

11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

11.1. O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá da dotação orçamentária anexas aos atos do processo administrativo.

Paverama/RS, 09 de setembro de 2025.

ALEXANDRE LUÍS KLEBER

Secretário Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento